🌀

Predictor de Riesgo de Ciclones

Fuzzy C-Means · Reparto de módulos del proyecto

Proyecto en C — Emscripten SDK — Interfaz web (HTML/JS/WASM)

# Objetivo general del proyecto

Construir un sistema en C, compilado a WebAssembly con Emscripten y expuesto en una interfaz web, que use el algoritmo Fuzzy C-Means para estimar el riesgo de ciclón en el Caribe a partir de variables climáticas (temperatura del mar, presión, humedad, viento, cizalladura).

El sistema se valida entrenando con datos históricos (2015-2016) y midiendo qué tan bien "predice" ciclones que ya ocurrieron en un año que el modelo nunca vio (2017): se fijan los centroides con el entrenamiento y solo se recalculan las membresías (μ) sobre los datos nuevos.

# Arquitectura general

Se mantiene la misma arquitectura del proyecto de referencia (ProyectoBisect): lógica en C organizada en módulos independientes dentro de core/, un puente Emscripten en api/, y una interfaz web en frontend/ que habla con el WASM vía M.ccall().

main.c  →  core/archivos.c/*.c  →  api/api_bridge.c  →  frontend/*.js  →  index.html

Cada módulo expone un .h con las firmas ya definidas (contrato) y un .c con la implementación vacía (TODOs). Así el equipo puede trabajar en paralelo sin bloquearse: mientras alguien programa el núcleo matemático, otra persona puede ya armar el frontend contra las firmas acordadas.

# Tabla resumen de los 7 módulos

| # | Módulo | Archivo(s) principal(es) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dataset y estructuras de datos | modulo1_dataset.c / .h , registro.h | ________________ |
| 2 | Importador multi-formato | modulo2_importador.c / .h | ________________ |
| 3 | Núcleo Fuzzy C-Means | modulo3_fcm_core.c / .h | ________________ |
| 4 | Entrenamiento y predicción | modulo4_entrenamiento.c / .h | ________________ |
| 5 | Evaluador / validación | modulo5_evaluador.c / .h | ________________ |
| 6 | API Bridge (Emscripten) | api/api_bridge.c | ________________ |
| 7 | Frontend / Visualizador | frontend/index.html, style.css, app.js | ________________ |

# Flujo de datos entre módulos

1. El usuario sube un archivo en el Frontend (Módulo 7) → 2. El Módulo 6 lo pasa como string a importar_archivo() → 3. El Módulo 2 detecta el formato y llama a dataset_insertar() por cada fila → 4. El Módulo 1 guarda todo en memoria → 5. El Módulo 4 pide al Módulo 3 que entrene con el rango 2015-2016 → 6. El Módulo 4 predice sobre 2017 usando los centroides ya fijos → 7. El Módulo 5 compara esas predicciones contra hubo_ciclon real y arma la matriz de confusión → 8. El Módulo 6 lo devuelve como JSON → 9. El Módulo 7 lo dibuja.

Módulo 1 — Dataset y estructuras de datos

Responsable: ________________      Archivos: core/archivos.h/registro.h , core/archivos.h/modulo1_dataset.h , core/archivos.c/modulo1_dataset.c

## Objetivo

Es la "memoria" del programa: un array estático de RegistroClimatico y las operaciones básicas sobre él (insertar, leer, promediar, filtrar por año). No sabe nada de FCM ni de archivos, solo administra datos ya parseados.

## Tareas concretas

- Implementar dataset_inicializar() / dataset_limpiar(): resetear el contador global.

- Implementar dataset_insertar(): validar límite MAX_REGISTROS y copiar el registro.

- Implementar dataset_get() y dataset_total() con validación de índices.

- Implementar dataset_promedio_variable() (recorre el array y promedia sst/presión/humedad/viento/cizalladura).

- Implementar dataset_min_max() para poder normalizar antes de correr FCM (Módulo 3 funciona mejor con variables en rangos comparables).

- Implementar dataset_filtrar_por_anio(): separa el subconjunto de entrenamiento (2015-2016) del de prueba (2017).

- Escribir pruebas simples en un main de prueba: insertar 5-10 registros a mano y verificar que dataset_total() y dataset_get() devuelvan lo esperado.

## Funciones a implementar

void dataset_inicializar(void);

int  dataset_insertar(RegistroClimatico r);

RegistroClimatico dataset_get(int index);

int  dataset_total(void);

double dataset_promedio_variable(int indice_variable);

void dataset_min_max(double min_out[NUM_VARIABLES], double max_out[NUM_VARIABLES]);

int dataset_filtrar_por_anio(int anio_inicio, int anio_fin, RegistroClimatico* destino, int max_destino);

## Qué debe poder demostrar al terminar

Que, dado un array de RegistroClimatico cargado a mano en un main.c de prueba, el módulo pueda insertarlos, listarlos, calcular promedios y separar correctamente los años 2015-2016 de 2017.

Módulo 2 — Importador multi-formato

Responsable: ________________      Archivos: core/archivos.h/modulo2_importador.h , core/archivos.c/modulo2_importador.c

## Objetivo

Convierte texto crudo (CSV, JSON o el formato oficial HURDAT2 de NOAA) en llamadas a dataset_insertar() del Módulo 1. Es la puerta de entrada de datos reales al sistema — depende del Módulo 1, pero el Módulo 1 no depende de él.

## Tareas concretas

- Implementar importador_detectar_formato(): mirar el inicio del texto ("["/"{" → JSON, encabezado con comas → CSV, patrón AL##YYYY → HURDAT2).

- Implementar importar_csv(): parsear línea por línea con strtok, columnas anio,mes,dia,lat,lon,sst,presion,humedad,viento,cizalladura,hubo_ciclon.

- Implementar importar_json(): parser simple basado en búsqueda de claves (no hace falta una librería externa), tomando como referencia el parser usado en modulo3_importar.c del proyecto anterior.

- Implementar importar_hurdat2(): parsear el formato histórico de huracanes de NOAA y usarlo para marcar hubo_ciclon=1 en los registros que ya estén en el dataset, cruzando por fecha/zona.

- Manejar errores: líneas vacías, columnas de menos, valores no numéricos — no debe crashear el programa, debe descartar la fila e informar cuántas se importaron con éxito.

- Coordinar con el Módulo 1 el contrato exacto de RegistroClimatico antes de programar el parser.

## Funciones a implementar

FormatoArchivo importador_detectar_formato(const char* contenido);

int importar_csv(const char* contenido);

int importar_json(const char* contenido);

int importar_hurdat2(const char* contenido);

int importar_archivo(const char* contenido);

## Qué debe poder demostrar al terminar

Que al pasarle el contenido de data/entrenamiento_2015_2016.csv (o un JSON equivalente) como string, el dataset quede poblado con la cantidad correcta de registros, sin depender de que el archivo tenga que llamarse de una forma específica.

Módulo 3 — Núcleo matemático — Fuzzy C-Means

Responsable: ________________      Archivos: core/archivos.h/modulo3_fcm_core.h , core/archivos.c/modulo3_fcm_core.c

## Objetivo

El corazón matemático del proyecto (temario 3.2 y 3.4). Implementa el algoritmo puro: no sabe qué significan las variables climáticas, solo recibe vectores double[NUM_VARIABLES] y calcula distancias, centroides y grados de pertenencia μ.

## Tareas concretas

- Implementar fcm_inicializar_membresias(): valores aleatorios por fila, normalizados para que sumen 1.0 (restricción fundamental de FCM).

- Implementar fcm_distancia_euclidiana(): sqrt(Σ(x_k - centroide_k)^2).

- Implementar fcm_calcular_centroides(): c_j = Σ(μ_ij^m · x_i) / Σ(μ_ij^m).

- Implementar fcm_actualizar_membresias(): μ_ij = 1 / Σ_k( (d_ij/d_ik)^(2/(m-1)) ), cuidando la división por cero cuando un punto coincide exactamente con un centroide.

- Implementar fcm_ejecutar(): ciclo completo hasta convergencia (cambio máximo en μ menor a epsilon) o hasta max_iter.

- Implementar fcm_actualizar_membresias_con_centroides_fijos(): la pieza clave para "predecir" — recalcula μ sin tocar los centroides ya entrenados.

- Probar el algoritmo con un dataset de juguete en 2D (por ejemplo 3 nubes de puntos) antes de conectarlo a datos climáticos reales, para validar visualmente que converge bien.

## Funciones a implementar

void fcm_inicializar_membresias(int n_puntos, int n_clusters);

double fcm_distancia_euclidiana(const double x[NUM_VARIABLES], const double centroide[NUM_VARIABLES]);

void fcm_calcular_centroides(const double datos[][NUM_VARIABLES], int n_puntos, int n_clusters, double m);

void fcm_actualizar_membresias(const double datos[][NUM_VARIABLES], int n_puntos, int n_clusters, double m);

int fcm_ejecutar(const double datos[][NUM_VARIABLES], int n_puntos, int n_clusters, double m, int max_iter, double epsilon);

void fcm_actualizar_membresias_con_centroides_fijos(...);

## Qué debe poder demostrar al terminar

Que corriendo fcm_ejecutar() sobre datos de prueba, la suma de μ de cada punto dé 1.0 (±error de punto flotante) y que los centroides se estabilicen tras algunas iteraciones.

Módulo 4 — Entrenamiento y predicción

Responsable: ________________      Archivos: core/archivos.h/modulo4_entrenamiento.h , core/archivos.c/modulo4_entrenamiento.c

## Objetivo

Orquesta al Módulo 3 para cumplir el objetivo central del proyecto: entrenar con 2015-2016 (fija centroides) y predecir sobre 2017 (solo recalcula μ, sin mover los centroides). Este módulo es el que convierte "clustering genérico" en "predicción validable".

## Tareas concretas

- Implementar entrenamiento_entrenar(): usar dataset_filtrar_por_anio() del Módulo 1, convertir cada registro a vector con registro_a_vector(), y llamar a fcm_ejecutar() del Módulo 3.

- Implementar entrenamiento_predecir(): llamar a fcm_actualizar_membresias_con_centroides_fijos() sobre los datos de 2017 — nunca a fcm_ejecutar(), porque eso volvería a mover los centroides y dejaría de ser una predicción real.

- Implementar entrenamiento_identificar_cluster_riesgo(): definir junto con el equipo la heurística (ej. el cluster con mayor SST promedio y menor presión promedio en su centroide).

- Implementar entrenamiento_obtener_riesgo(): expone μ del cluster de riesgo por cada registro de prueba — este número ES el resultado final del sistema.

- Coordinar con el Módulo 3 el orden exacto de columnas en double[NUM_VARIABLES] (usar las constantes VAR_* de registro.h).

## Funciones a implementar

int entrenamiento_entrenar(int anio_inicio, int anio_fin, int n_clusters, double m, int max_iter, double epsilon);

int entrenamiento_predecir(const RegistroClimatico* datos_prueba, int n);

int entrenamiento_identificar_cluster_riesgo(void);

double entrenamiento_obtener_riesgo(int index);

## Qué debe poder demostrar al terminar

Que, entrenando solo con 2015-2016 y prediciendo sobre 2017, el sistema devuelva un μ de riesgo por cada día de 2017 sin haber usado esas fechas para calcular los centroides.

Módulo 5 — Evaluador y validación

Responsable: ________________      Archivos: core/archivos.h/modulo5_evaluador.h , core/archivos.c/modulo5_evaluador.c

## Objetivo

Responde directamente a la consigna del proyecto: "si le pasás datos de 2015-2016, qué tanto acierta los ganadores (ciclones) del 2017". Compara el μ de riesgo del Módulo 4 contra la etiqueta real hubo_ciclon (poblada por el Módulo 2 desde HURDAT2).

## Tareas concretas

- Implementar evaluador_calcular_metricas(): recorrer los registros de prueba, comparar entrenamiento_obtener_riesgo(i) >= umbral contra registro.hubo_ciclon, y acumular verdaderos/falsos positivos/negativos.

- Calcular exactitud (accuracy), precisión, sensibilidad (recall) y F1-score, cuidando las divisiones por cero cuando no hay positivos predichos o reales.

- Implementar evaluador_generar_reporte_json(): armar el JSON final con la matriz de confusión y las métricas.

- Definir junto al equipo qué umbral de riesgo se usa por defecto (ej. 0.5) y probar con distintos umbrales para ver cómo cambia la precisión vs sensibilidad.

- Documentar los resultados finales (matriz de confusión real sobre 2017) para incluir en la presentación del proyecto.

## Funciones a implementar

ResultadoEvaluacion evaluador_calcular_metricas(double umbral);

char* evaluador_generar_reporte_json(double umbral);

## Qué debe poder demostrar al terminar

Una tabla/matriz de confusión real (VP, FP, VN, FN) corriendo sobre los datos de 2017, con las métricas de accuracy/precision/recall calculadas — es el resultado principal a mostrar en la entrega.

Módulo 6 — API Bridge (Emscripten)

Responsable: ________________      Archivos: api/api_bridge.c

## Objetivo

Puente entre la lógica en C (Módulos 1-5) y el frontend en JavaScript (Módulo 7). No implementa lógica propia: arma JSON de entrada/salida y delega en los demás módulos. Cada función EMSCRIPTEN_KEEPALIVE queda exportada para llamarse desde JS con M.ccall().

## Tareas concretas

- Implementar api_importar_datos(): llama a importar_archivo() (Módulo 2) y devuelve JSON con éxito/cantidad importada.

- Implementar api_entrenar(): llama a entrenamiento_entrenar() (Módulo 4) y devuelve JSON con iteraciones y centroides.

- Implementar api_predecir(): llama a entrenamiento_predecir() y arma un array JSON con fecha + riesgo + hubo_ciclon real por registro.

- Implementar api_evaluar(): ya delega directo en evaluador_generar_reporte_json() (Módulo 5) — revisar que el formato le sirva al Módulo 7.

- Implementar api_obtener_centroides(): expone los centroides entrenados para pintarlos en el frontend.

- Coordinar con el Módulo 7 el contrato exacto de cada JSON (nombres de claves) ANTES de que ambos empiecen a programar en paralelo.

- Actualizar compilar.bat si se agregan o renombran funciones EMSCRIPTEN_KEEPALIVE.

## Funciones a implementar

char* api_importar_datos(char* contenido);

char* api_entrenar(int anio_inicio, int anio_fin, int n_clusters, double m, int max_iter, double epsilon);

char* api_predecir(void);

char* api_evaluar(double umbral);

char* api_obtener_centroides(void);

## Qué debe poder demostrar al terminar

Que corriendo compilar.bat el proyecto genere frontend/fcm.js y frontend/fcm.wasm sin errores, y que cada función se pueda invocar desde la consola del navegador con M.ccall(...).

Módulo 7 — Frontend / Visualizador

Responsable: ________________      Archivos: frontend/index.html , frontend/style.css , frontend/app.js

## Objetivo

Interfaz web que carga el módulo WASM y consume las funciones del Módulo 6. Cubre el punto 3.5 del temario (Visualizador): mostrar el grado de pertenencia μ de forma visual (mapa de calor / barras de riesgo por fecha) y no solo como números.

## Tareas concretas

- Conectar la carga del módulo WASM (FuzzyModule().then(...)) — mismo patrón que ProyectoBisect.

- Implementar cargarArchivo(): leer el archivo elegido por el usuario con FileReader y pasarlo como string a M.ccall('api_importar_datos', ...).

- Implementar entrenarModelo(): tomar los parámetros (clusters, m, iteraciones) del formulario y llamar a api_entrenar.

- Implementar predecir() y dibujarMapaCalor(): pintar cada día de prueba con una barra de color según su riesgo (verde = bajo, rojo = alto).

- Implementar evaluarModelo(): mostrar la matriz de confusión y las métricas del Módulo 5 en una tabla o tarjetas.

- Cuidar la responsividad y that no funcione con file:// — debe servirse por HTTP (ver README).

- Coordinar con el Módulo 6 el nombre exacto de cada clave JSON antes de programar el parseo en JS.

## Funciones a implementar

function cargarArchivo(tipo)

function entrenarModelo()

function predecir()

function dibujarMapaCalor(registros)

function evaluarModelo()

## Qué debe poder demostrar al terminar

Una demo end-to-end: subir el CSV de 2015-2016, entrenar, subir el CSV de 2017, predecir, ver el mapa de calor de riesgo y la matriz de confusión final en pantalla.

# Checklist de integración final

- Los 7 módulos compilan juntos con compilar.bat sin errores ni warnings graves.

- El flujo completo (importar → entrenar → predecir → evaluar) funciona en el navegador sin recargar la página.

- Se usaron datos reales (o al menos parcialmente reales) de HURDAT2 / NOAA, no solo los CSV de ejemplo.

- El resultado final incluye una matriz de confusión real sobre 2017 con métricas de accuracy/precision/recall.

- Cada integrante puede explicar su módulo y por qué las decisiones matemáticas (heurística de riesgo, umbral, número de clusters) fueron esas.